ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.07.2011  №  473

Про підготовку житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної інфраструктури  Шевченківського району до                                                                                                                                                                    роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2011 № 847 „Про заходи щодо підготовки та координації роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2011-2012 року”, з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки господарства Шевченківського району м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року:

1. Утворити оперативний штаб для здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ і організацій Шевченківського району                до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року (далі – Районний оперативний штаб) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів щодо підготовки жилих будинків, об’єктів соціально-культурного, побутового призначення Шевченківського району              м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій Шевченківського району м. Києва незалежно від форм власності та відомчої належності забезпечити в термін до 25.09.2011 підготовку об’єктів житлово-комунального, соціально-культурного та побутового призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року, при цьому приділити особливу увагу ремонту покрівель, інженерних мереж, електрощитових, герметизації інженерних вводів у будинках та стиків панелей, склінню вікон, утепленню під'їздів, заміні дверей  у теплопунктах та під'їздах житлових будинків тощо.

4. Районному оперативному штабу постійно проводити вибіркові перевірки готовності об'єктів соціально-культурного та побутового призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року і, при необхідності, заслуховувати на засіданнях штабу керівників підприємств, установ та організацій, про готовність об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

5. Покласти персональну відповідальність на керівників житлово-експлуатаційних організацій, а також керівників підприємств, установ і організацій за проведення необхідних ремонтних робіт та заходів з приведення жилих будинків до роботи в осінньо-зимовий період.

6. Житлово-експлуатаційним організаціям Шевченківського району:

6.1. До 25.09.2011 забезпечити оформлення паспортів готовності на будівлі, об'єкти теплового господарства, електроенергетики та актів готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період відповідно до встановлених чинним законодавством форм.

6.2. Спільно з Шевченківським районним управлінням ГУ МВС України в             м. Києві та керівниками підприємств, установ і організацій вжити заходів щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, павільйонів, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідно-каналізаційних мереж, трансформаторних підстанцій та кабельних мереж.

6.3. Не допускати в охоронних зонах теплових, водопровідних, каналізаційних, кабельних, газових та інших інженерних мереж розташування гаражів, тимчасових споруд, зелених насаджень, стоянок автотранспорту тощо. Вжити заходів щодо виносу (зносу) наявних об'єктів з охоронних зон інженерних мереж згідно з чинним законодавством.

6.4. Забезпечити контроль за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій, які мають на своєму балансі пошкоджені кабельні лінії 0,4 - 10 кВ, ремонтних робіт та введення зазначених мереж в експлуатацію до 15.09.2011.

7. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва (О.Л. Цимбалюк) разом з Київським комунальним  об'єднанням  зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в місті Києві надавати енергопостачальним організаціям погоджувальні документи на знесення зелених насаджень при виконанні робіт з перекладання мереж. Зелені насадження в охоронних зонах мереж зносяться без відшкодування їх відновлювальної вартості.

8. Комунальному підприємству „Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району                 м. Києва” (В.М. Рибалка) разом з КК «Київавтодор» за замовленням відповідних організацій забезпечити відновлення шляхового покриття після ліквідації аварійних пошкоджень та виконання планових ремонтів інженерних мереж в установлені дозвільними документами терміни.

9. Зобов'язати усіх власників і балансоутримувачів жилих та нежилих будинків своєчасно повідомляти мешканців та власників про відключення цих будинків від систем теплопостачання при виконанні гідравлічних випробувань, планових та аварійних ремонтів за даними енергопостачальної організації.

10. Забезпечити підготовку та ремонт спеціалізованої снігоприбиральної техніки, що перебуває в підприємствах комунальної форми власності для її огляду з 01.10.2011 до 15.10.2011.

11. Забезпечити підготовку необхідного інвентарю та посипкового матеріалу для роботи в осінньо-зимовий період.

12. Начальникам Управління освіти Є.В.Ярова, Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Л.В.Макошко та Управління охорони здоров’я В.І.Рейф Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації:

12.1. Забезпечити якісне обслуговування та підготовку до експлуатації в осінньо-зимовий період 2011-2012 року модульних індивідуальних теплових пунктів та приладів обліку теплової енергії спеціалізованими обслуговуючими організаціями.

12.2. Виконати метрологічну повірку приладів обліку теплової енергії, у разі необхідності здійснити їх ремонт або заміну.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації                Багана А.О. та Малихіна О.В.

В.о. голови										    В.І. Давиденко

Додаток

до розпорядження Шевченківської

районної в місті Києві державної

адміністрації

від „_20” 07. 2011 року №  473

Оперативний штаб для здійснення постійного контролю за підготовкою

підприємств, установ і організацій Шевченківського району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року

| ДАВИДЕНКО Віктор Іванович | - перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, голова оперативного штабу |
| --- | --- |
| БАГАН Анатолій Олександрович | - заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови оперативного штабу |
| МАЛИХІН Олександр Володимирович | - заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови оперативного штабу |
| ДАРУГА Олександр Іванович | - начальник Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови оперативного штабу |
| БАЛАЦЬКИЙ Віктор Борисович | - державний інспектор Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у м. Києві (за згодою) |
| БІРІНА Любов Олександрівна | - головний державний інспектор відділу державного нагляду та контролю у сфері житлово-комунального господарства Державної житлово-комунальної інспекції у м.Києві (за згодою) |
| ГЕРМАНЦЕВ Володимир Павлович | - начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| ДАРУГА Олексій Іванович | - головний інженер Комунального підприємства „Керуюча дирекція” Шевченківської районної у м. Києві ради |
| ДРИВИНСЬКИЙ Петро Петрович | - начальник Шевченківського РУ ГУ МНС України у м. Києві |
| КОВАЛЬСЬКИЙ Максим Олександрович | - директор Комунального підприємства „Благоустрій Шевченківського району” Шевченківської районної у м. Києві ради |
| КОЗЛОВА Ірина Антонінівна | - головний лікар Державної санітарно-епідеміологічної станції Шевченківського району м. Києва |
| КОЛЕСНИК Олександр Андрійович | - старший державний інспектор Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у м. Києві (за згодою) |
| МАКОШКО Леся Валентинівна | - начальник Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| МОРОЗ Віра Семенівна | - начальник виробничо-технічного відділу Комунального підприємства „Керуюча дирекція” Шевченківської районної у м. Києві ради |
| РЕЙФ Валентина Іванівна | - начальник Управління охорони здоров’я Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| РИБАЛКА Володимир Мефодійович | - начальник Комунального підприємства „Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва” |
| ТИХОМИРОВ Олександр Борисович | - начальник відділу контролю за благоустроєм району Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| ЦИМБАЛЮК Олександр Леонтійович | - директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва |
| ШАЛКОВСЬКИЙ Віктор Кирилович | - директор Комунального підприємства „Керуюча дирекція” Шевченківської районної у м. Києві ради |
| ЯРОВА Євгенія Валентинівна | - начальник Управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації |

В.о. керівника апарату				                                                Л.В. Соболь