ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.09.2011  №  594

Про проведення осіннього місячника з

благоустрою, озеленення та поліпшення

санітарного стану Шевченківського

району м. Києва  у 2011 році

Відповідно до статті 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 2 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2003 № 1119 «Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» (із змінами і доповненнями), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.01.2004 № 82 «Про щорічний міський конкурс «Район найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.09.2011 № 1604 «Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2011 році» та з метою поліпшення рівня благоустрою, санітарного та технічного стану об’єктів інфраструктури району, забезпечення готовності районного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2011-2012 років у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести в Шевченківському районі м. Києва осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району  в період з 26 вересня до 28 жовтня 2011 року.

2.  Утворити районну комісію з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Шевченківського району та затвердити її склад, що додається.

3. Затвердити порядок роботи комісії з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Шевченківського району. Комісія діє до 24 листопада 2011 року, засідання проводяться щосереди о 9:00 за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24.

4. Закріпити заступників голови райдержадміністрації за територіями мікрорайонів для надання організаційної та методичної допомоги у виконанні завдань місячника згідно з додатком.

5. Затвердити планові показники виконання заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Шевченківського району на 2011 рік, що додаються.

6. Рекомендувати керівникам служб, установ, організацій та підприємств, розташованих в Шевченківському районі м. Києва, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування залучити до виконання заходів осіннього місячника працівників підприємств, установ, організацій.

6.1. Щоп’ятниці, до 14:00, надавати секретарю Комісії інформацію про хід виконання заходів осіннього місячника.

7. Секретарю Комісії до 03 листопада 2011 року підготувати загальний звіт про виконані заходи осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Шевченківського району.

8. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації                   (Н.М. Ганчева) забезпечити висвітлення інформації щодо виконання плану заходів осіннього місячника з благоустрою в засобах масової інформації та на сайті Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

9. Взяти до відома, що виїзне засідання міської комісії з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Шевченківського району відбудеться у районі 26 жовтня 2011 року.

10. Голові комісії щопонеділка інформувати міську комісію про хід виконання заходів та до 03 листопада 2011 року надати зведений загальний звіт про виконання запланованих заходів.

11. Відділу контролю за благоустроєм району Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (О.Б. Тихомиров) забезпечити підготовку фотоматеріалів, стендів та фотоальбомів за результатами виконаних робіт з благоустрою.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації О.Малихіна.

Голова										         С.Зімін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної в

місті Києві державної адміністрації

від « 12 » 09. 2011 року №  594

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації виконання заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення  санітарного стану

Шевченківського району м. Києва у 2011 році.

| № | Найменування показників | Од.виміру | План на 2011р. | Факт | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрачено коштів на благоустрій, у т.ч. | тис..грн. | 5 453,05 |  |  |
|  | - бюджетних коштів | тис.грн. | 1 291,00 |  |  |
|  | - позабюджетних коштів | тис.грн. | 4 162,05 |  |  |
| 2. | Вулично-шляхове господарство: |  |  |  |  |
| 2.1. | Відновлене тверде покриття |  |  |  |  |
|  | - доріг | кв.м. | 250 |  |  |
|  | - тротуарів та пішохідних переходів | кв.м. | 1 306 |  |  |
|  | - внутрішньоквартальних проїздів | кв.м. | 60 |  |  |
| 2.2. | Відремонтовано зливоприймачів та оглядових колодязів | од. | 19 |  |  |
| 2.3. | Очищено зливоприймачів / оглядових колодязів | од./од. | 377 |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |
| 3. | Відновлено зовнішнє освітлення: |  |  |  |  |
|  | - входів у будинки (під′їзди) | од. | 90 |  |  |
|  | - внутрішньоквартальних проїздів | пог.м. | 910 |  |  |
|  | - вулиць, площ, провулків тощо | пог.м. | - |  |  |
| 4. | Озеленення: |  |  |  |  |
| 4.1. | Знято сухостійних дерев | од. | 462 |  |  |
| 4.2. | Кроновано дерев | од. | 396 |  |  |
| 4.3. | Посаджено дерев | од. | 1 541 |  |  |
| 4.4. | Посаджено кущів | од. | 2 377 |  |  |
| 4.5. | Влаштовано нових парків/скверів | од./од. |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
| 4.6. | Відновлено газонів | га | 3,50 |  |  |
| 4.7. | Очищено зелених зон, схилів від побутових відходів | га | 557,20 |  |  |
| 4.8. | Прибрано, вивезено опалого листя | куб.м. | 1 260 |  |  |
| 5. | Санітарна очистка: |  |  |  |  |
| 5.1. | Встановлено нових контейнерів для ТПВ | од. | 50 |  |  |
| 5.2. | Відремонтовано/пофарбовано контейнерів для ТПВ | од./од. | 35 |  |  |
|  |  |  | 47 |  |  |
| 5.3. | Облаштовано контейнерних майданчиків П – і Г- подібними огорожами | од. | 1 |  |  |
| 5.4. | Ліквідовано стихійних звалищ відходів | од. | - |  |  |
| 6. | Житлове господарство: |  |  |  |  |
| 6.1. | Відремонтовано покрівель / фасадів | тис.кв.м. / тис.кв.м. | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 1,23 |  |  |
| 6.2. | Відремонтовано вхідних груп (піддашки, сходи, двері) | од. | 20 |  |  |
| 6.3. | Встановлено нових / відремонтовано дитячих майданчиків | од. / од. | 2 |  |  |
|  |  |  | 43 |  |  |
| 6.4. | Відремонтовано спортивних майданчиків | од. | 7 |  |  |
| 6.5. | Влаштовано/відремонтовано лав для відпочинку | од./од. | 94 |  |  |
|  |  |  | 29 |  |  |
| 7. | Благоустрій малоповерхової садибної забудови |  |  |  |  |
| 7.1. | Побудовано/відремонтовано доріг | тис. кв.м./ тис. кв.м. | - |  |  |
|  |  |  | - |  |  |
| 7.2. | Відремонтовано мереж зовнішнього освітлення | пог.м. | - |  |  |
| 8. | Інші показники: |  |  |  |  |
| 8.1. | Відновлено благоустрій після розриття на інженерних мережах | од. | 134 |  |  |
| 8.2 | Усунено недоліки благоустрою згідно зі зверненнями громадян до Служби «Call-центр» | од. | 115 |  |  |
| 8.3. | Відремонтовано / очищено зупинок міського громадського транспорту (павільйонів очікування) | од./од. | - |  |  |
|  |  |  | - |  |  |
| 8.4. | Демонтовано старих / влаштовано нових павільйонів очікування міського громадського транспорту | од./од. | - |  |  |
|  |  |  | - |  |  |
| 8.5. | Проведено комплексний благоустрій територій кінцевих зупинок маршрутних таксі | од. | - |  |  |
| 8.6. | Відпрацьовано громадськістю | людино днів | 4 200 |  |  |

Керівник апарату  								      В.Царан

Додаток

до розпорядження Шевченківської районної в

місті Києві державної адміністрації

від «12»  09.2011 року № 594

Закріплення заступників голови райдержадміністрації за територіями мікрорайонів для надання організаційної та методичної допомоги у виконанні завдань місячника

| Малихін О.В. | КП «ЖЕК «Діброва» КП «ЖЕК «Нивки» КП «ЖЕК «Сирець» КП «ЖЕК «Центральна» |
| --- | --- |
| Черніков О.М. | КП «ЖЕК «Дегтярівська» КП «ЖЕК «Лук’янівська» КП «ЖЕК «Татарка» КП «ЖЕК «Ярославська» |
| Баган А.О. | КП «ЖЕК «Михайлівська» КП «ЖЕК «Золотоустівська» КП «ЖЕК «Покровська» КП «ЖЕК «Шулявка» |

Керівник апарату  								        В.Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної в

місті Києві державної адміністрації

від «12»  09.2011 року № 594

- Склад  районної комісії

з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Шевченківського району

| МАЛИХІН Олександр Володимирович | - заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, голова комісії |
| --- | --- |
| ТИХОМИРОВ Олександр Борисович | - начальник відділу контролю за благоустроєм району Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови комісії |
| ФЕДЮЧОК Ганна Захарівна | - начальник відділу експлуатації КП «Керуюча дирекція» Шевченківської районної у м. Києві ради, секретар комісії |
| БАГАН Анатолій Олександрович | - заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| ГЕРМАНЦЕВ Володимир Павлович | - начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| ГРІНЦЕВИЧ Ігор Петрович | - начальник Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві (за згодою) |
| КОВАЛЬСЬКИЙ Максим Олександрович | - директор КП «Благоустрій Шевченківського району» |
| КОЗЛОВА Ірина Антонінівна | - головний лікар державної санітарно - епідеміологічної станції Шевченківського району м. Києва (за згодою) |
| КРИВОХИЖА Олександр Григорович | - начальник відділу ДАІ з обслуговування Шевченківського району м. Києва (за згодою) |
| ЛОЗКО Сергій Васильович | - начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| МАКОШКО Леся Валентинівна | - начальник Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| РЕЙФ Валентина Іванівна | - начальник Управління охорони здоров'я Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| РИБАЛКА Володимир Мефодійович | - начальник комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва» |
| СКЛЯРЕНКО Олексій Миколайович | - начальник відділу економіки Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| ЦИМБАЛЮК Олександр Леонтійович | - директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківської районної у м. Києві ради |
| ЧЕРНІКОВ Олександр Михайлович | - заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| ШАЛКОВСЬКИЙ Віктор Кирилович | - директор КП «Керуюча дирекція» Шевченківської районної у м. Києві ради |
| ЯРОВА Євгенія Валентинівна | - начальник Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |

Керівник апарату                                                                             	        В.Царан